Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie”

związanej z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac.

Usługa obejmuje m.in:

### zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania,

### weryfikację dokumentacji,

### pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami,

### działania mające na celu terminowe zakończenie i właściwą realizację zadania,

### dokumentowanie postępu robót związane z realizacją zadania,

### ewentualny nadzór nad realizacją badań archeologicznych i architektonicznych,

### nadzór nad realizacją zadania w uzgodnieniu z ZWIK w szczególności w zakresie warunków podpisanego Porozumienia pomiędzy ZDiTM a ZWIK.

Nadzór nad realizacją robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami a w szczególności z załącznikiem nr 2 - wzór umowy oraz warunkami określonymi w niniejszym OPZ. Ponadto usługa obejmuje prowadzenie działań związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, oraz koordynacją prac w kontekście prowadzonych Inwestycji w rejonie wykonywanego zadania.

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Umowie oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wykonawcami Robót Budowlanych, zwaną dalej „Kontraktem”.

# Zakres robót budowlanych określa szczegółowo Dokumentacja Projektowa  dla ww. zadania opracowana przez DROVIA Bogdan Bloch 72-006 Mierzyn, ul. Grafitowa 45 lok. 4.

# Rodzaj zamówienia:

Kod CPV: 71540000-5- Usługi zarządzania budową.

# Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, w celu wykonania Zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od WRB wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, wymagań związanych z uzyskanym dofinansowaniem inwestycji, kosztów realizacji robót i prowadzenia dokumentacji budowy oraz wypełniania obowiązków nałożonych w aktach prawnych, wytycznych i innych dokumentach, w tym prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

# Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór, obejmuje wykonanie „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie” i został szczegółowo opisany w dokumentacji Zamawiającego Ponadto zakres zamówienia będzie obejmował zamienne lub dodatkowe opracowania projektowo- kosztorysowe powstałe w trakcie realizacji robót.

# Dokumentacja Zamawiającego

Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie” zawierająca projekty budowlano-wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary.

Dokumentację stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

# Obowiązki Wykonawcy

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik  nr 2 do zapytania.

# Ubezpieczenie

# Przez cały okres obowiązywania umowy, osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązane są posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, oraz Inżynier Kontraktu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie – przy sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000,00  (słownie: jeden milion złotych i 00/100).

# Rozliczenie i płatność

### Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Koordynatora Inspektorów  dla Zamawiającego.

### Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego.

### Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego.

### Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

### Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

# Termin realizacji umowy

Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych do dnia rozliczenia końcowego zadania z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi tj. przy czym:

### Planowany termin wykonania  Przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (Zadania) – do 7 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Termin Zadania może ulec wydłużeniu. Powyższe nie będzie powodowało zmiany wynagrodzenia.

### Okres rozliczenia końcowego Zadania – nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia obustronnego podpisania protokołu końcowego robót budowlanych.

# Rękojmia

## Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy minimum przez okres 72 miesięcy, jednak nie krócej niż do dnia obowiązywania rękojmi na wykonane roboty budowlane.

## 2) Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego "bez uwag".

# Doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone  warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej i zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-	Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:

dwie usługi (zakończone) polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera  Kontraktu, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego, przedmiotem, którego była budowa lub przebudowa drogi w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)  o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto wraz z infrastrukturą techniczną.

Osoby wymagane do realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dodatkowe:

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniający wymagania Zamawiającego.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:

- Inżynier rezydent – odpowiedzialny będzie za koordynację prac Inspektorów oraz współpracę z Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający wymaga aby Inżynier Kontraktu prowadził ciągły nadzór nad prowadzonymi pracami i wykonywanymi robotami.

- Inspektor nadzoru robót drogowych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru robót drogowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), na co najmniej 1 zakończonym zadaniu o wartości robót nie mniejszej niż 2 mln złotych polegającym na przebudowie lub budowie drogi publicznej  - w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.),

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych. Wymagane kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych. Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,

### Inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni

### Nie mniej niż 2 – letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu lub wykonawstwie w zakresie urządzania terenów zielonych.

Uwaga:  Zamawiający nie  dopuszcza  łączenia ww. stanowisk.