UMOWA NR  ................ / 2026

(projektowane postanowienia umowy)

zawarta w dniu  ………..2026 r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP   851-030-94-10

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

oraz

…………………………………………………………………………………

z siedzibą

NIP                   REGON

Adres e-mail:

którą reprezentuje:……………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawarta zostaje w rezultacie udzielonego  przez Zamawiającego zamówienia, o wartości poniżej 170 000 zł, do którego przeprowadzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1).

1

Przedmiot niniejszej umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Szczecinie. W ramach zadania ujęto przebudowę jezdni, chodników zjazdów odwodnienia, wykonanie organizacji ruchu wraz z usunięciem kolizji 
z urządzeniami obcymi.

- W ramach dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zamierzenia inwestycyjnego Wykonawca winien opracować oraz przedłożyć:

- projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej – 4 egz.,

- projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej – 4 egz., usunięcie kolizji,

- projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej – 4 egz.,

- projekt budowlano – wykonawczy branży zieleni – 4 egz.,

- projekty budowlano – wykonawcze innych branż w przypadku konieczności usunięcia kolizji 
z urządzeniami obcymi, których nie można było stwierdzić na etapie przygotowania zamówienia – 4 egz.,

- opracowanie geotechniczne – 2 egz.,

- przedmiar robót – 2 egz.,

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 szt.,

- inwentaryzacja zieleni – 4 egz.,

- kosztorys inwestorski wg aktualnych cen, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju                   i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie  funkcjonalno-użytkowym – 2 egz.,

- tabelę Elementów Rozliczeniowych – 2 egz.,

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.,

- całość dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania robót budowlanych, należy przygotować w wersji elektronicznej na nośnikach zapewniających trwałość danych typu flash (format: PDF – (całość) i dodatkowo rysunki w formacie DWG, przedmiar w formacie XLSX 
i kosztorys w formacie XLSX, szczegółowe specyfikacje techniczne w formacie DOCX) 
– 2 egz.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie harmonogramu prac projektowych, stanowiących kontrolę postępu prac związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zdawać w formie pisemnej raport zaawansowania prac (nie później niż do 6 dnia każdego miesiąca – również w formie elektronicznej na adres e-mail:  zditm@zditm.szczecin.pl),

- dostarczenie protokołu inwentaryzacji z zakresu projektu wraz ze zdjęciami potwierdzającymi stan faktyczny (2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku danych                      w formacie PDF) – w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz ze wstępnym układem geometrycznym oraz informacją o zinwentaryzowanej infrastrukturze podziemnej,

- opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi miejscowymi aktami prawnymi, zarządzeniami, wytycznymi i standardami, w szczególności Standardami projektowymi                           i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta Szczecin, Katalogiem Nawierzchni Miasta Szczecin, Katalogiem Mebli Miejskich Miasta Szczecin,

- zastosowanie się do Zarządzenia Nr 26/2023 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w sprawie ogólnych warunków technicznych dla projektowania/budowy/remontu oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin,

- zastosowanie się do Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta szczecin oraz obowiązków służących  do ich wdrożeniu. Dokumentacja projektowa wynikająca z zarządzenia powinna uzyskać uzgodnienia/opinie. W przypadku zmian w zarządzeniu dokumentację należy odpowiednio dostosować,

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

- uzyskanie opinii Koordynatora ds. dostępności przy Urzędzie Miasta Szczecin oraz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,

- wystąpienie z pisemną informacją o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym do gestorów sieci, uwzględniająca poniższe zapisy:

- Informujemy, że inwestycja, w zakresie określonym załączonym planem, będzie realizowana ze środków publicznych Gminy Miasta Szczecin w zakresie przebudowy drogi na głębokości nieprzekraczającej 50 – 55 cm.

- Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych                   (t.j. Dz. U. 2025 poz. 889), w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.              
W związku z powyższym należy przewidzieć zabezpieczenie na ten cel środków finansowych, 
w zakresie określonym załączonym planem.

- W przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej infrastruktury z inwestycją drogową wniesienie                 o wydanie warunków technicznych do gestorów sieci, jednocześnie informując właściciela urządzeń lub obiektów, że zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych poniesie koszty przełożenia ww. urządzenia lub obiektów. Wszelkie wystąpienia do gestorów sieci                       o wydanie warunków technicznych muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w przypadku realizacji zadania w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

- zastosowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w miarę możliwości technicznych,

- uzyskanie dla wstępnego układu geometrycznego opinii odpowiedniej Rady Osiedla, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Spraw Społecznych (Zespołu ds. Polityki zdrowotnej                      i Osób z Niepełnosprawnością) oraz Koordynatora ds. dostępności Urzędu Miasta Szczecin.             W piśmie do Rady Osiedla należy zawrzeć 14 dniowy termin udzielenia odpowiedzi                                z pouczeniem o pozytywnej opinii w przypadku braku pisemnej odpowiedzi,

- jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w przypadku realizacji inwestycji przez Zamawiającego,

- przedstawienie w formie fotograficznej i rysunkowej, ilościowej wielkości materiałów drogowych do odzysku, nadających się do ponownego wykorzystania,

- ponoszenie wszelkich kosztów, w tym opłat związanych z uzyskaniem opinii/uzgodnień.                        W przypadku zapłaty przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                 w Szczecinie jakichkolwiek opłat związanych z uzyskaniem opinii/uzgodnień, opłaty te będą potracone z wynagrodzenia Wykonawcy za realizowany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

- uzyskanie zgody na wycinkę drzew (w razie potrzeby):

- w przypadku planowanej wycinki przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska w formie papierowej kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów lub wyciąg z wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierający informację o planowanych wycinkach przedstawioną analogicznie jak we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przed złożeniem do właściwego organu, celem uzgodnienia,

- w przypadku, gdy nie ma możliwości zachowania drzew w procesie inwestycyjnym wprowadza się obowiązek wykonania nasadzeń wyrównujących, w liczbie drzew wynikającej  z przyjętych Standardów,

- obowiązek wykonania nasadzeń wyrównujących nie dotyczy drzew, które spełniają kryteria określone w art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

- Wyrównujące nasadzenia drzew i krzewów powinny być wprowadzone, w obrębie terenów objętych inwestycją,

- dla nasadzeń wyrównujących należy wykonanie projektu zieleni według załącznika nr 7 do Obowiązków.

- Uczestnictwo w procedurze przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, w tym do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- opisywanie w wykonywanej dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując równocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia,

- przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane, przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy i współpraca z Zamawiającym w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

- na pisemne wezwanie Zamawiającego pełnienie nadzoru autorskiego, wynikającego bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski obowiązywał będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy. Odpłatność za pełnienie nadzoru autorskiego będzie przedmiotem odrębnych negocjacji przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć 15% wartości brutto dokumentacji projektowej. O zamiarze ustanowienia nadzoru autorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem,

- uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.,

- dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę uzyskać prawomocną decyzję właściwego organu administracji budowalnej, a w przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – potwierdzenia bądź zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia.

- Wykonawca winien wykonać przedmiot niniejszej umowy w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz.418),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                      w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U 2021 poz. 2458),

- innymi obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową objętą przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w §1, w terminie do dnia 05.02.2027 r.

- Potwierdzeniem odbioru kompletnej dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu stron niniejszej umowy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych kompletności złożonej dokumentacji.

- Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego                  w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy,                                               a w  szczególności jego kompletności, Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, podając termin usunięcia stwierdzonych usterek i braków, jednak nie dłuższy niż do 7 dni kalendarzowych. Wykonawca bez względu na czas, jaki upłynął od przekazania przedmiotu niniejszej umowy oraz wysokość związanych z tym kosztów, na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki i braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wskazanych usterek i braków w przedmiocie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną,  o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2).

3

Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie:

...................................................................., tel. ...............................

- Sprawy związane z niniejszą umową ze strony Zamawiającego koordynuje:

...................................................................., tel. ...............................

4

Wynagrodzenie

- Zamawiający za wykonany przedmiot niniejszej umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne    z ofertą cenową w wysokości ...... PLN (w tym należny podatek VAT), słownie złotych: ............................

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wynagrodzenie płatne będzie po protokolarnym przyjęciu kompletnej dokumentacji projektowej.  Kopia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego jest integralnym załącznikiem do faktury.

- Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

- Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych:

- Podmiot 2 – Nabywca – obowiązkowo

Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 8510309410

- Podmiot 3 – Odbiorca – obowiązkowo -„8” – Jednostka samorządu terytorialnego

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

NIP 8522596059.

- Faktura ustrukturyzowana uznana jest za dostarczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług.

- Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT.

- Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w KSeF  
i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

- Wystawca/Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć w szczególności numeru lub symbolu umowy 
w formacie: Umowa nr ….… /2026.

- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami uprawnia Zamawiającego do żądania wystawienia faktury korygującej oraz wstrzymania płatności do czasu spełnienia wszystkich warunków wynikających  z § 4.

- Termin płatności należności  wynikającej z niniejszej umowy  wynosi  14 dni kalendarzowych od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej  wymagania, o których mowa w ust. 5 i 6, zgodnie z ust. 7.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej  siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON.

5

Rękojmia

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru dokumentacji projektowej. Dotyczy między innymi sytuacji, gdy:

- występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem,

- narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne lub też jest obciążony prawami osób trzecich.

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwy przedmiot niniejszej umowy, wykonując uprawnienia                          z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W sytuacji gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W okresie rękojmi Projektant będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności związane z projektem oraz będzie zobowiązany do aktualizacji kosztorysów.

6

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości:

    - 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w opracowaniu i przekazaniu przedmiotu niniejszej umowy                             w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

    - 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu niniejszej umowy lub w okresie rękojmi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

  - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                          w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za niewypełnienie obowiązku wynikającego z  §1 ust. 3 pkt 19) – w wysokości 1 000 zł liczony za każde wskazanie nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub innego sformułowania, które mogłoby utrudnić uczciwą konkurencję,

  - za niewypełnienie obowiązku wynikającego z §1 ust. 3 pkt 22) – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym kara ta może być nałożona po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                          o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy przekraczającej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7

Prawa autorskie

1.	Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych oraz własność utworu (tj. Dzieła w postaci dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy),                    w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

- prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą Dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego), bez względu na to, czy udzielenie zamówienia wymagać będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia zamówienia i bez względu na podmiot wykonujący zamówienie,

- prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, bez względu na to jaka osoba będzie wykonywała usługi, nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła,

- prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dzieła, w tym prawo ingerowania i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w Dziele (w tym również ingerowania i zmian dokonywanych w ramach usług nadzoru autorskiego, bez względu na to, kto będzie wykonywał usługi nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to, czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła), w przypadkach, w których Zamawiający uzna to za stosowne,

- prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową,

- prawo do wprowadzania treści Dzieła do pamięci komputera oraz do innych baz danych, w tym Internetu,

- prawo do dokonywania graficznej obróbki Dzieła (w tym komputerowej),

- prawo do wprowadzania Dzieła do treści umów na zamówienia publiczne, w tym roboty budowlane objęte Dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie Dzieła,

- prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania 
z treścią Dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą PZP oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej,

- prawo do tłumaczenia treści Dzieła w całości lub w części na języki obce.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dzieła, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w  4 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własność egzemplarzy.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

- Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:

- administratorem danych osobowych, jako Zamawiający, jest Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl (dalej ZDiTM).

- osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Administratora jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą mailową na adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres:  ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin — we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO, w celu:

- zawarcia i wykonania niniejszej Umowy,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,

- kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej Umowy,

- ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy,

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

- przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- odbiorcami danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza Umowa lub dokumentacja związania z realizacją Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.),

- podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze,

- inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

–	podmioty świadczące pomoc prawną,

–	podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,

–	podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji Umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;

- osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia Umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania Umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji Umowy;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę;

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji Umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 poniżej.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:

- o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),

- o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,

- o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów ich zabezpieczania. Wykonawca zapewni, że osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostaną przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do ich przetwarzania.

- Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji Umowy będzie używał systemów, narzędzi i środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28 RODO.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.

- W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone.

- W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Strona która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony do której dane udostępniono poinformować te osoby:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie,

- o tym, że Strona której dane udostępniono jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

- o tym, że Strona która dane udostępniła jest źródłem, od którego Strona której dane udostępniono pozyskała ich dane,

- o treści niniejszego paragrafu.

9

Zmiany umowy, postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić:

- na wniosek Wykonawcy w przypadku:

- nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji,

- istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy,

- konieczności zmiany projektanta ze względu na nienależyte wywiązywanie się                                    z obowiązków, z przyczyn losowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi będące Przedmiotem Umowy.

- W przypadku konieczności zmiany przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana treści umowy może nastąpić, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczeń wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

- Wszelką korespondencję (w tym faktury) należy kierować na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

- W sprawach nie uregulowanych w treści umowy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji w tym adres mailowy, jest adresem pod którym Wykonawca odbiera korespondencje, w tym za pomocą emaila. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego a w przypadku braku powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY						                                WYKONAWCA